# PRODUCT BACKLOG - Sistema de control de acceso vehicular en parqueaderos

Proyecto: Sistema de control de acceso vehicular en parqueaderos

Product Owner: CARLOS FERNANDO ARENAS FONSECA

Fecha: 2/3/2026

1. Descripción General del Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada de requisitos, historias de usuario, mejoras y tareas técnicas necesarias para el desarrollo del sistema de control de acceso vehicular. Este sistema permitirá gestionar el ingreso y salida de vehículos, controlar espacios disponibles, generar reportes y administrar múltiples sedes a futuro. Las historias están priorizadas según el valor de negocio y dependencias técnicas, iniciando con el núcleo operativo del parqueadero.

2. Tabla General del Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Story Points) | Criterios de Aceptación | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como controlador, quiero poder registrar el ingreso de un vehículo (particular, moto o carga) al parqueadero, para iniciar el conteo de tiempo y ocupar un espacio. | Alta | 5 | • Validar que existan espacios disponibles para el tipo de vehículo • Registrar placa, tipo de vehículo, fecha y hora de ingreso • Asignar automáticamente un espacio libre • Actualizar el contador de espacios ocupados | Sprint 1 | Pendiente |
| HU-02 | Como controlador, quiero poder registrar la salida de un vehículo, para finalizar el conteo de tiempo, liberar el espacio y calcular el costo a pagar. | Alta | 5 | • Buscar vehículo por placa • Calcular tiempo de estancia y costo según tarifa por hora • Liberar el espacio ocupado • Actualizar el contador de espacios libres • Generar comprobante de pago | Sprint 1 | Pendiente |
| HU-03 | Como controlador, quiero que el sistema me muestre en tiempo real cuántos espacios libres hay para autos, motos y carga, para saber si puedo recibir más vehículos. | Alta | 3 | • Mostrar en pantalla principal los espacios libres por tipo de vehículo • Actualizar automáticamente al registrar ingreso/salida • Usar indicadores visuales (colores) para fácil interpretación | Sprint 1 | Pendiente |
| HU-04 | Como sistema, quiero impedir el ingreso de un vehículo si no hay espacios libres para su tipo, para evitar sobrecupos. | Alta | 3 | • Validar disponibilidad antes de permitir el ingreso • Mostrar mensaje claro al controlador cuando no haya espacio • Bloquear la opción de registrar ingreso si no hay disponibilidad | Sprint 1 | Pendiente |
| HU-05 | Como administrador, quiero poder gestionar (crear, editar, desactivar) los usuarios "controladores", para que solo personal autorizado use el sistema. | Alta | 5 | • Crear nuevo usuario con rol de controlador • Editar información de usuario existente • Desactivar/activar usuarios • Validar que el nombre de usuario sea único • Contraseña con mínimos de seguridad | Sprint 1 | Pendiente |
| HU-06 | Como administrador, quiero poder configurar la capacidad total del parqueadero (ej: 100 autos, 60 motos, 15 carga), para que el sistema refleje la realidad física. | Media | 3 | • Interfaz para modificar capacidades por tipo de vehículo • Validar que los valores sean números positivos • Actualizar los contadores de espacios disponibles • Registrar historial de cambios de configuración | Sprint 2 | Pendiente |
| HU-07 | Como administrador, quiero poder agregar nuevos tipos de vehículos (ej: patinetas, eléctricos) al sistema, para adaptarme a las nuevas tendencias del mercado. | Media | 5 | • Formulario para crear nuevo tipo de vehículo (nombre, capacidad, tarifa) • Editar tipos existentes • Desactivar tipos que ya no se usen • Los nuevos tipos deben aparecer en el registro de ingreso | Sprint 2 | Pendiente |
| HU-08 | Como sistema, quiero enviar una alerta visual/sonora al controlador cuando queden menos de 5 espacios libres (totales o por tipo), para que se prepare para posibles saturaciones. | Media | 3 | • Monitorear constantemente los espacios libres • Activar alerta cuando espacios libres ≤ 5 (por categoría o total) • La alerta debe ser clara y notoria • Desactivar alerta cuando vuelva a haber más de 5 espacios | Sprint 2 | Pendiente |
| HU-09 | Como administrador, quiero generar un reporte de ingresos, que pueda filtrar por fecha, tipo de vehículo y controlador, para analizar la productividad del negocio. | Media | 8 | • Seleccionar rango de fechas para el reporte • Filtrar por tipo de vehículo • Filtrar por controlador que registró la salida • Mostrar total de ingresos en el período • Exportar a PDF o Excel • Visualizar datos en tabla y gráficos | Sprint 2 | Pendiente |
| HU-10 | Como sistema, quiero integrarme con sensores de ocupación en cada espacio, para actualizar automáticamente el estado (libre/ocupado) sin intervención del controlador. | Media | 13 | • Recibir señales de sensores por espacio • Actualizar estado del espacio en tiempo real • Manejar errores de comunicación con sensores • Permitir override manual del controlador si falla el sensor • Sincronizar con la lógica de ingresos/salidas | Sprint 3 | Pendiente |
| HU-11 | Como administrador, quiero poder registrar múltiples sedes de parqueadero en el sistema, para administrar el negocio de forma centralizada. | Baja | 8 | • Crear nueva sede (nombre, dirección, capacidad por tipo) • Editar información de sede • Desactivar sedes • Visualizar listado de sedes registradas • Cada sede opera con su propia capacidad | Sprint 3 | Pendiente |
| HU-12 | Como administrador, quiero ver un tablero de control (dashboard) con la ocupación en tiempo real de todas las sedes, para tomar decisiones operativas (ej: mover personal). | Baja | 8 | • Mostrar ocupación actual de cada sede • Gráficos comparativos entre sedes • Actualización en tiempo real • Indicadores de alerta por sede (baja disponibilidad) • Acceso rápido a detalles de cada sede | Sprint 4 | Pendiente |
| HU-13 | Como cliente, quiero poder adquirir una suscripción (diaria, semanal, mensual) con tarifa plena, para pagar un costo fijo y no depender del tiempo de uso. | Baja | 8 | • Registrar clientes con sus datos básicos • Ofrecer planes de suscripción (diario, semanal, mensual) • Asociar vehículo(s) a la suscripción • Validar vigencia al ingresar/ salir • Facturación periódica | Sprint 4 | Pendiente |
| HU-14 | Como administrador, quiero gestionar el alquiler de espacios publicitarios en las paredes, para generar una nueva fuente de ingresos. | Baja | 5 | • Registrar espacios publicitarios disponibles • Gestionar contratos con clientes (fechas, tarifas) • Calendario de ocupación de espacios • Recordatorios de vencimiento de contratos • Reporte de ingresos por publicidad | Sprint 4 | Pendiente |