Plan de dirección

de proyecto

SIPAR – Sistema Inteligente de Parqueadero

Fecha: 18/03/2026

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Club Boyacá – Tunja / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| --- | --- |
| Proyecto | SIPAR – Sistema Inteligente de Parqueadero |
| Fecha de preparación | 26/02/2026 |
| Cliente | Club Boyacá – Tunja |
| Patrocinador principal | Jose Luis Antonio Solís – Club Boyacá |
| Gerente de Proyecto | Deyvid Fernando Cruz Molano |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Luis Antonio Solís | Patrocinador | Administración | Club Boyacá |

# Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Deyvid Fernando Cruz Molano – Gerente de Proyecto | 26/02/2026 |  |
| Jose Luis Antonio Solís – Patrocinador | 26/02/2026 |  |
| Julián David Bayona Castro – Líder de Desarrollo | 26/02/2026 |  |
| Daniel Esteban Arévalo Martínez – QA / Analista | 26/02/2026 |  |

# Introducción

SIPAR (Sistema Inteligente de Parqueadero) es un sistema web desarrollado para el Club Boyacá en la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia, con el objetivo de automatizar y modernizar la gestión del parqueadero de la institución.

De qué se trata:

SIPAR es una aplicación web construida sobre React.js (frontend), FastAPI (backend) y MySQL (base de datos), que incorpora reconocimiento automático de placas vehiculares mediante tecnología OCR (OpenALPR). Permite registrar entradas y salidas de vehículos, calcular cobros de forma automática, visualizar la ocupación en tiempo real y generar reportes administrativos.

Su razón de ser:

El Club Boyacá gestiona actualmente el ingreso y salida de vehículos de forma manual: talonarios físicos, registros en cuaderno y cobros propensos a errores. El resultado es pérdida de información, dificultad para controlar cuántos vehículos hay activos y ausencia de reportes de ingresos confiables. SIPAR resuelve esta problemática digitalizando completamente el proceso operativo del parqueadero.

El alcance:

El sistema cubre los siguientes módulos funcionales:

- Autenticación con roles (administrador y operador)

- Registro de ingreso de vehículos (OCR + respaldo manual)

- Registro de salida y cálculo automático de cobro según tarifa

- Panel de ocupación en tiempo real

- Gestión básica de tarifas por tipo de vehículo

- Reportes diarios y mensuales de ingresos e historial

Sus beneficios:

- Eliminación de errores manuales en cobros y registros

- Control preciso de ocupación y disponibilidad de cupos

- Generación automática de reportes administrativos confiables

- Agilización del ingreso de vehículos mediante captura automática de placas

- Interfaz simple que facilita la adopción por parte del personal

El proyecto tiene una duración de 3 meses (12 semanas), distribuidos en 4 sprints (Sprint 0 + Sprints 1–3), con un equipo de 3 personas. La metodología utilizada es Scrum con sprints de 3 semanas.

# Planes de Gestión de Proyecto

## Plan de Gestión del Alcance

El alcance de SIPAR está claramente delimitado mediante el Agile Inception Deck elaborado al inicio del proyecto. Los mecanismos de gestión del alcance son los siguientes:

Definición de alcance:

El alcance fue definido mediante el artefacto NOT List del Inception Deck, que especifica explícitamente qué está dentro y fuera del alcance. Las funcionalidades incluidas son: registro automático de placas (OCR/cámara), registro manual de placa como respaldo, cálculo automático del valor según tiempo de permanencia, panel de vehículos activos, reporte diario y mensual básico, gestión básica de tarifas y roles de administrador y operador. Las funcionalidades excluidas son: aplicación móvil nativa, integración con pasarelas de pago electrónico, facturación electrónica ante la DIAN, integración con sistemas contables externos, reconocimiento facial, sistema de reservas y control automatizado de talanqueras físicas.

Estructura de desglose de trabajo (EDT):

La EDT del proyecto se organiza en 6 módulos principales: (1) Autenticación y Acceso, (2) Registro de Ingreso de Vehículos, (3) Registro de Salida y Cobro, (4) Gestión de Tarifas, (5) Panel de Ocupación en Tiempo Real, (6) Reportes e Historial. Cada módulo contiene sus respectivas historias de usuario, descompuestas en tareas técnicas durante el Sprint Planning.

Aprobación y modificación de la línea base de alcance:

Cualquier cambio al alcance debe ser solicitado formalmente al Gerente de Proyecto y aprobado por el Patrocinador. Los cambios que afecten funcionalidades críticas (módulos de cobro y registro) requieren aprobación del cliente. Los cambios menores (funcionalidades secundarias) pueden decidirse en la Sprint Review con presencia del Product Owner.

Aprobación de los entregables:

Cada incremento de software es revisado al final de cada sprint en la Sprint Review. Un entregable se considera aprobado cuando cumple todos los criterios de aceptación definidos para sus historias de usuario y la Definición de Done del equipo. La aprobación formal es dada por el Product Owner (administrador del Club Boyacá) en presencia del Scrum Master.

## Plan de Gestión de Requerimientos

Los requerimientos del proyecto son gestionados mediante historias de usuario (HU) organizadas en 8 épicas, documentadas en el Agile Inception Deck. El total de historias de usuario asciende a 31 HU distribuidas en los 4 sprints del proyecto.

Planificación, reporte y seguimiento de requerimientos:

Los requerimientos se gestionan en el Product Backlog, ordenado por prioridad de negocio. El seguimiento se realiza en cada Daily Scrum (estado diario), Sprint Planning (selección de HU por sprint) y Sprint Review (validación de cumplimiento). El estado de cada HU se reporta mediante el tablero Scrum (Jira/Trello) con los estados: To Do, In Progress, In Review y Done.

Gestión de cambios a requerimientos:

Los cambios a requerimientos son iniciados por el Product Owner o el Gerente de Proyecto. Se analiza el impacto en alcance, tiempo y costo. Los cambios son aprobados o rechazados antes del Sprint Planning del sprint afectado. Todos los cambios quedan registrados en el historial del repositorio GitHub y en el acta correspondiente.

## Plan de Gestión del Cronograma

Metodología y herramientas:

El cronograma se gestiona mediante la metodología Scrum con sprints de 3 semanas. Las herramientas utilizadas son: Jira/Trello para el Sprint Board y Burndown Chart, y GitHub para el control de versiones y seguimiento de tareas técnicas.

Duración de sprints:

| Sprint | Período | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semana 1–3 (Mes 1) | Análisis, diseño de base de datos y configuración del entorno de desarrollo |
| Sprint 1 | Semana 4–6 (Mes 1) | Módulo de autenticación (login/roles) + registro de entrada de vehículo |
| Sprint 2 | Semana 7–9 (Mes 2) | Registro de salida + cálculo de tarifas + panel de ocupación en tiempo real |
| Sprint 3 | Semana 10–12 (Mes 3) | Módulo de reportes + pruebas integrales + ajustes finales y entrega |

Nivel de exactitud de las estimaciones:

Las estimaciones se realizan en Story Points usando Planning Poker. La velocidad estimada del equipo es de 32 SP por sprint (equipo de 3 personas). Las tareas técnicas se estiman en días-tarea durante el Sprint Planning.

Procedimiento para actualizar el cronograma:

El estado del cronograma se actualiza diariamente en el Daily Scrum. El Burndown Chart se actualiza al final de cada día hábil. Si el equipo detecta desviaciones significativas (más del 20% de los Story Points pendientes en el punto medio del sprint), se convoca una reunión de replanning.

Umbrales y reglas de control:

Si al día 5 del sprint (punto medio) quedan más del 60% de los Story Points sin completar, se activa el proceso de replanning para ajustar el alcance del sprint. Las historias no completadas regresan al Product Backlog para ser priorizadas en el siguiente sprint.

## Plan de Gestión de Costos

El presupuesto del proyecto fue estimado considerando los costos de recursos humanos e infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de SIPAR.

Decisiones para establecer el presupuesto:

El presupuesto se calculó con base en tarifas de mercado para roles de desarrollo de software en Colombia. El proyecto usa exclusivamente software de código abierto (React.js, FastAPI, MySQL, OpenALPR), lo que elimina costos de licenciamiento.

Desglose del presupuesto estimado:

| Rol / Ítem | Duración | Valor Mensual | Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | 3 meses | $6.000.000 COP | $18.000.000 COP |
| Desarrollador Backend | 3 meses | $8.000.000 COP | $24.000.000 COP |
| QA / Analista | 3 meses | $3.000.000 COP | $9.000.000 COP |
| Subtotal RRHH | --- | --- | $51.000.000 COP |
| Hosting / VPS | --- | --- | $300.000 COP |
| Dominio + SSL | --- | --- | $300.000 COP |
| Software open-source | --- | --- | $0 |
| TOTAL ESTIMADO | --- | --- | ≈ $51.600.000 COP |

Unidades de medida y niveles de precisión:

Los costos se expresan en pesos colombianos (COP). Las estimaciones de RRHH se realizan por mes. La precisión de las estimaciones es de ±10% para los costos de infraestructura.

Umbrales de control y reglas de medición:

Dado el carácter académico del proyecto, el control de costos se enfoca en el tiempo invertido por cada integrante. Si un módulo requiere más del 130% del tiempo estimado, se notifica al Gerente de Proyecto para evaluar ajustes de alcance. Los costos de infraestructura no deben superar el 5% del presupuesto total.

## Plan de Gestión de Calidad

Objetivos y estándares de calidad:

La calidad es la variable de mayor prioridad en SIPAR. El slogan del proyecto es "Control claro, cobro justo", lo que implica que los errores en el cálculo de cobros son inaceptables. Los estándares de calidad incluyen: cobertura mínima de pruebas unitarias del 80%, cero bugs críticos o de alta severidad al cierre de cada sprint, y validación de todos los criterios de aceptación por parte del Product Owner antes de considerar una historia como Done.

Actividades de gestión y control de calidad:

- Revisión de código por pares (code review) obligatoria antes de cada merge a la rama develop

- Pruebas unitarias escritas por el desarrollador para cada funcionalidad

- Pruebas de integración al final de cada sprint a cargo del QA (Daniel Arévalo)

- Validación funcional por parte del Product Owner en la Sprint Review

- Retrospectiva al final de cada sprint para identificar mejoras en el proceso

Herramientas de calidad:

SonarQube o Jest para cobertura de pruebas, Issue Tracker (Jira/Trello) para gestión de bugs, y GitHub Pull Requests con revisión obligatoria para control de calidad del código fuente.

Entregables sujetos a revisión de calidad:

Todos los módulos funcionales son sujeto de revisión de calidad. Los módulos de mayor criticidad son: Registro de Salida y Cobro (HU-09 a HU-12) y Gestión de Tarifas (HU-13 a HU-15), dado que errores en estos módulos impactan directamente los ingresos del Club Boyacá.

## Plan de Gestión de Recursos

Roles y responsabilidades del equipo:

| Integrante | Rol | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- |
| Deyvid Fernando Cruz Molano | Gerente de Proyecto / QA | Daily Scrum, gestión de impedimentos, planificación de sprints, pruebas de aceptación |
| Julián David Bayona Castro | Líder de Desarrollo / Backend | API FastAPI, módulo de reconocimiento de placas, base de datos MySQL |
| Daniel Esteban Arévalo Martínez | QA / Analista / Documentación | Casos de prueba, documentación técnica, retrospectivas |

Organigrama del proyecto:

Patrocinador (Jose Luis Antonio Solís) → Gerente de Proyecto (Deyvid Cruz) → Líder de Desarrollo (Julián Bayona) y QA/Analista (Daniel Arévalo). El Product Owner es el Administrador del parqueadero del Club Boyacá.

Stack tecnológico:

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React.js |
| Backend | FastAPI (Python) |
| Base de datos | MySQL |
| Reconocimiento de placas | OpenALPR (entorno de prueba) / API externa |
| Control de versiones | GitHub |
| Despliegue | Servidor local o VPS básico |

Plan de reconocimientos:

Al ser un proyecto académico, el reconocimiento principal es la aprobación de la asignatura y la entrega de un producto funcional al Club Boyacá. Se realizarán retrospectivas al final de cada sprint para reconocer los logros del equipo y celebrar los incrementos completados.

## Plan de Gestión de Comunicaciones

El plan de comunicaciones define los canales, frecuencia y responsables de cada tipo de comunicación en el proyecto.

| Ceremonia / Canal | Descripción | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Reunión diaria de máximo 15 minutos para sincronizar avances e impedimentos | Diaria | Scrum Master |
| Sprint Planning | Planificación del sprint: selección de HU y desglose de tareas | Inicio de cada sprint | Scrum Master |
| Sprint Review | Demostración del incremento al cliente/Product Owner | Fin de cada sprint | Equipo completo |
| Sprint Retrospectiva | Identificación de mejoras en el proceso del equipo | Fin de cada sprint | Scrum Master |
| WhatsApp | Coordinación informal y comunicación rápida entre miembros del equipo | Continuo | Todo el equipo |
| GitHub / Repositorio | Decisiones técnicas, pull requests, historial de cambios y documentación | Continuo | Dev Team |
| Correo electrónico | Comunicaciones formales con el patrocinador y el cliente | Según necesidad | Gerente de Proyecto |

Reporte de avance:

El avance del proyecto se reporta al patrocinador al final de cada sprint mediante la Sprint Review, que incluye demostración funcional del incremento. El Burndown Chart del sprint es la herramienta principal de seguimiento interno del equipo.

## Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto

El registro de riesgos fue elaborado durante el Agile Inception Deck. Los principales riesgos identificados y sus planes de mitigación son:

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallas en el reconocimiento de placas | Muy Alto | Media | Modo de ingreso manual siempre disponible como respaldo operativo |
| Mala calidad de cámara o baja iluminación | Alto | Media | Configurar umbral de confianza mínimo y alertar al operario cuando no se detecte la placa con certeza suficiente |
| Resistencia al cambio del personal del parqueadero | Alto | Baja | Capacitación presencial al personal + interfaz diseñada para ser ultra-simple e intuitiva |
| Pérdida de datos por falta de respaldo | Alto | Baja | Tarea de backup automático diario configurada en el servidor desde el Sprint 0 |
| Errores en el cálculo de tarifas | Medio | Baja | Pruebas unitarias exhaustivas en el módulo de tarifa antes de cada despliegue |
| Problemas de conexión a internet | Medio | Media | Sistema opera en red local; internet requerido solo para actualizaciones |

Proceso de seguimiento de riesgos:

Los riesgos se revisan en cada Daily Scrum. Si un riesgo materializado no se resuelve en 24 horas, es escalado al Scrum Master. Los nuevos riesgos identificados durante el proyecto se agregan al registro con su respectivo plan de mitigación.

## Plan de Gestión de Adquisiciones

Dado que SIPAR es un proyecto académico de bajo presupuesto, las adquisiciones se limitan a:

- Contratación de un VPS básico para despliegue del sistema ($300.000 COP estimado)

- Registro de dominio y certificado SSL ($300.000 COP estimado)

- No se requieren licencias de software, ya que todo el stack tecnológico es open-source

Coordinación de adquisiciones:

Las adquisiciones de infraestructura se realizan al inicio del Sprint 1. El responsable de gestionar las adquisiciones es el Gerente de Proyecto (Deyvid Cruz). Los pagos son aprobados por el Patrocinador (Jose Luis Antonio Solís).

Proveedores precalificados:

Para el hosting/VPS se evaluarán proveedores como DigitalOcean, Linode o proveedores locales colombianos. La selección se basará en precio, disponibilidad y soporte técnico en español.

## Plan de Gestión de los Interesados

Los interesados del proyecto y su nivel de participación son:

| Nombre | Rol | Interés en el Proyecto | Nivel de Influencia | Estrategia de Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jose Luis Antonio Solís | Patrocinador | Éxito del proyecto y ROI | Alto | Comunicación formal al final de cada sprint |
| Administrador del Parqueadero | Product Owner / Cliente | Funcionalidad operativa y facilidad de uso | Alto | Participación en Sprint Reviews, validación de criterios de aceptación |
| Operadores del parqueadero | Usuarios finales | Facilidad de uso del sistema | Medio | Capacitación y pruebas de usabilidad con usuarios reales |
| Deyvid Fernando Cruz Molano | Gerente de Proyecto | Entrega exitosa y aprobación académica | Alto | Gestión diaria del proyecto |
| Julián David Bayona Castro | Desarrollador Backend | Calidad técnica del producto | Medio | Participación activa en todos los sprints |
| Daniel Esteban Arévalo Martínez | QA / Analista | Calidad y documentación del producto | Medio | Revisión continua de calidad y documentación |

# Líneas Base del Proyecto

## Línea Base de Alcance

La línea base de alcance de SIPAR comprende los siguientes elementos aprobados:

Definición de alcance:

SIPAR automatizará la gestión del parqueadero del Club Boyacá mediante 6 módulos funcionales (Autenticación, Registro de Ingreso, Registro de Salida y Cobro, Gestión de Tarifas, Panel de Ocupación, Reportes), desarrollados a lo largo de 4 sprints en 3 meses, para un equipo de 3 personas. Las 31 historias de usuario documentadas en el Inception Deck constituyen el alcance aprobado del producto.

EDT (Resumen por épicas):

| Épica | N° de HU | Sprint Asignado |
| --- | --- | --- |
| Épica 1: Autenticación y Acceso (HU-01 a HU-04) | 4 HU | Sprint 1 |
| Épica 2: Registro de Ingreso de Vehículos (HU-05 a HU-08) | 4 HU | Sprint 1 |
| Épica 3: Registro de Salida y Cobro (HU-09 a HU-12) | 4 HU | Sprint 2 |
| Épica 4: Gestión de Tarifas (HU-13 a HU-15) | 3 HU | Sprint 2 |
| Épica 5: Panel de Ocupación en Tiempo Real (HU-16 a HU-18) | 3 HU | Sprint 2 |
| Épica 6: Reportes e Historial (HU-19 a HU-22) | 4 HU | Sprint 3 |
| Épica 7: Pruebas Integrales y QA Final | — | Sprint 3 |
| Épica 8: Despliegue y Entrega Final | — | Sprint 3 |

Paquetes de trabajo:

El nivel más bajo de la EDT corresponde a las tareas técnicas del Sprint Backlog, estimadas en días-tarea durante cada Sprint Planning. Cada tarea tiene un responsable asignado y su estado es rastreado diariamente en el tablero Scrum.

## Línea Base de Cronograma

El cronograma base aprobado es el siguiente:

| Mes | Sprint | Actividad | Entregables Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 (Feb–Mar 2026) | Sprint 0 + Sprint 1 | Análisis, diseño BD, configuración de entorno + Autenticación + Registro de entrada | Base de datos diseñada, entorno configurado, login funcional, captura de placa operativa |
| Mes 2 (Mar–Abr 2026) | Sprint 2 | Registro de salida + cálculo de tarifas + panel de ocupación en tiempo real | Cálculo automático de cobro, panel de cupos en tiempo real, gestión de tarifas funcional |
| Mes 3 (Abr–May 2026) | Sprint 3 | Módulo de reportes + QA integral + ajustes finales + entrega | Reportes diarios y mensuales, pruebas integrales pasadas, documentación completa, despliegue |

La línea base de cronograma establece como fecha de inicio el 26/02/2026 y como fecha de entrega final el cierre del mes 3 (aproximadamente mayo de 2026). Cualquier desviación superior a una semana en la fecha de cierre de un sprint activa el mecanismo de control del cronograma establecido en el plan de gestión correspondiente.

## Línea Base de Costo

El presupuesto aprobado para SIPAR es de aproximadamente $51.600.000 COP, distribuido de la siguiente manera:

| Categoría | Monto Aprobado |
| --- | --- |
| Recursos Humanos (3 roles × 3 meses) | $51.000.000 COP |
| Infraestructura (Hosting + Dominio + SSL) | $600.000 COP |
| Software y licencias | $0 (open-source) |
| Reserva de contingencia (no aplica – proyecto académico) | $0 |
| TOTAL | ≈ $51.600.000 COP |

La línea base de costo es la referencia para comparar con los costos reales de ejecución y calcular indicadores de valor ganado (EVM) si el proyecto lo requiere en etapas avanzadas.

## Línea Base para la Medición del Desempeño

La medición del desempeño integra alcance, tiempo y costo. Las métricas de seguimiento son:

| Métrica | Meta por Sprint | Herramienta de Seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Story Points completados | 100% de los SP comprometidos en el sprint | Burndown Chart (Jira/Trello) |
| Historias de usuario Done | 100% de las HU comprometidas en el sprint | Sprint Board |
| Cobertura de pruebas unitarias | ≥ 80% de cobertura por módulo | SonarQube / Jest |
| Bugs críticos abiertos al cierre del sprint | 0 bugs críticos o de alta severidad | Issue Tracker |
| Velocidad del equipo | 32 SP por sprint (referencia) | Burndown Chart |

# Componentes Adicionales del Plan de Gestión de Proyectos

## Plan de Gestión de Cambios

Las solicitudes de cambio en SIPAR siguen el siguiente proceso:

- Cualquier interesado puede solicitar un cambio al Gerente de Proyecto.

- El Gerente de Proyecto evalúa el impacto del cambio en alcance, tiempo y costo.

- Los cambios de alcance menor (refinamiento de HU existentes) son decididos con el Product Owner antes del Sprint Planning del sprint afectado.

- Los cambios de alcance mayor (nuevas épicas o módulos fuera del NOT List aprobado) requieren aprobación formal del Patrocinador.

- Todos los cambios aprobados se documentan en el repositorio GitHub y actualizan el Product Backlog.

- Los cambios rechazados también quedan registrados con su justificación.

## Plan de Gestión de Configuración

El control de configuración de SIPAR se gestiona mediante GitHub con la estrategia GitFlow:

- Rama main: versiones estables entregadas al cliente al final de cada sprint.

- Rama develop: integración continua de funcionalidades completadas.

- Ramas feature/<nombre>: desarrollo de cada historia de usuario o tarea técnica.

- Pull Requests obligatorios desde feature a develop, con al menos 1 aprobación de otro miembro del equipo.

- Los merges a main solo ocurren al finalizar cada sprint, una vez superadas las pruebas de integración.

La documentación técnica (modelo de datos, especificación de APIs, manual de usuario) se mantiene actualizada en el repositorio y es un requisito de la Definición de Done para considerar una historia de usuario como completada.

## Descripción del Ciclo de Vida del Proyecto

El ciclo de vida de SIPAR tiene las siguientes fases:

- Fase 0 – Iniciación y Planeación (Sprint 0): Elaboración del Agile Inception Deck, definición de historias de usuario, diseño de la base de datos, configuración del entorno de desarrollo y establecimiento de las normas de trabajo del equipo.

- Fase 1 – Desarrollo Iterativo (Sprints 1, 2 y 3): Desarrollo incremental de funcionalidades mediante ciclos Scrum de 3 semanas. Cada sprint entrega un incremento funcional y demostrable al cliente.

- Fase 2 – Cierre y Entrega (Final Sprint 3): Pruebas integrales, corrección de defectos, documentación final, despliegue en producción/entorno definitivo y entrega formal al Club Boyacá.

## Enfoque de Desarrollo del Plan de Proyecto

SIPAR utiliza un enfoque de desarrollo Ágil, específicamente la metodología Scrum. Las características de este enfoque son:

- Iterativo e incremental: cada sprint de 3 semanas entrega un incremento funcional y demostrable.

- Empírico: el equipo inspecciona y adapta el proceso en cada Sprint Retrospectiva.

- Colaborativo: Daily Scrum diario, Sprint Planning y Sprint Review con participación del cliente.

- Orientado al valor: prioridad máxima a las funcionalidades de mayor valor para el negocio (registro de vehículos y cobros correctos).

Este enfoque fue seleccionado por la naturaleza del proyecto (requisitos en evolución, equipo pequeño, cliente disponible para validaciones frecuentes) y el contexto académico que requiere entregas visibles y demostrables a lo largo del semestre.

# Evaluaciones de la Gerencia

Las siguientes instancias de evaluación están establecidas formalmente para medir el progreso del proyecto y determinar si se requieren acciones preventivas o correctivas:

| Momento de Evaluación | Tipo | Participantes | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre de Sprint 0 | Evaluación interna | Equipo completo | Entorno de desarrollo funcional, BD diseñada, backlog refinado |
| Sprint Review Sprint 1 | Evaluación con cliente | Equipo + Product Owner | Módulo de autenticación y registro de ingreso funcional y aprobado por el PO |
| Sprint Review Sprint 2 | Evaluación con cliente | Equipo + Product Owner | Registro de salida, cobro automático y panel de ocupación funcionales |
| Sprint Review Sprint 3 (Entrega Final) | Evaluación formal con Patrocinador | Equipo + PO + Patrocinador + Docente UPTC | 100% de HU del backlog completadas, cero bugs críticos, documentación entregada |
| Retrospectivas (cada sprint) | Evaluación de proceso | Equipo completo | Identificación de al menos 2 mejoras accionables por sprint |

Adicionalmente, el Gerente de Proyecto realiza una evaluación informal del desempeño al punto medio de cada sprint (Day 5/10), verificando el estado del Burndown Chart y tomando acciones preventivas si el equipo está por debajo del ritmo esperado.

La evaluación de cierre del Sprint 3 constituye la entrega oficial del proyecto al Club Boyacá y la presentación académica ante la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta instancia, el Patrocinador y el docente de la asignatura emitirán su aprobación formal sobre el producto entregado.

Elaborado por: Cruz Molano, Bayona Castro, Arévalo Martínez | SIPAR v1.0.0 | UPTC 2026