SIPAR

SISTEMA INTELIGENTE DE PARQUEADERO

Daniel Esteban Arevalo Martinez

Julián David Bayona Castro

Deyvid Fernando Cruz Molano

Ingeniero Carlos Fernando Arenas Fonseca

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

Gerencia Informática

Facultad de ingeniería

Escuela Ingeniería de sistemas y computación

TUNJA

2026

1. Resumen Ejecutivo

El Sprint 1 tuvo como propósito construir la base funcional del sistema. Arrancamos desde cero y terminamos el sprint con un MVP que realmente funciona: autenticación por roles, registro de vehículos con cámara y comunicación entre microservicios. Todo corre localmente con Docker y fue presentado y validado en la Sprint Review con el stakeholder.

Los entregables de este sprint fueron:

- Backend en FastAPI con login JWT y control de acceso por rol (admin y vigilante).

- Frontend en React para la pantalla de login y el tablero administrativo.

- Microservicio SOA de salida de vehículos: detecta placas por cámara y reenvía el evento al backend.

- Microservicio SOA de entrada de vehículos: misma lógica, cámara de entrada.

- Autenticación interna entre servicios mediante API Key (X-API-Key).

- Base de datos MySQL con esquema inicial y migraciones aplicadas para turnos.

- Pruebas unitarias y de API para los dos microservicios.

2. Objetivo del Sprint y Alcance Real

Objetivo planteado

Implementar el flujo base del parqueadero: autenticación de usuarios (admin y operador), recepción de eventos de placas desde cámara y comunicación entre los servicios del sistema.

Lo que quedó listo

- Login diferenciado por rol (admin / vigilante) funcionando end-to-end.

- Creación automática de usuarios por defecto al arrancar el backend (idempotente).

- Endpoints internos para eventos de entrada y salida en el backend principal.

- Microservicio de salida listo para modo manual y modo automático con cámara.

- Microservicio de entrada con la misma arquitectura espejo.

- UI de administrador con acceso a cámara del navegador, detección por frame y registro manual.

- Control de duplicados por ventana de tiempo en ambos microservicios.

Fuera de alcance (Sprint 2)

- Cierre funcional completo del flujo manual de negocio en campo.

- Reglas finales de persistencia del ciclo ticket → cobro.

- Hardening productivo: secretos, CORS restringido, observabilidad avanzada.

3. Participantes del Sprint

| No. | Nombre | Cargo / Rol | Teléfono | Acta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deyvid Fernando Cruz Molano | Director / Scrum Master | 321 5174267 | Acta No. 1 |
| 2 | Julián David Bayona Castro | Líder Backend | 305 3984938 | Acta No. 1 |
| 3 | Daniel Arévalo Martínez | Analista QA / Documentación | 320 5907917 | Acta No. 1 |

4. Sprint Backlog — Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario | Criterios clave | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como admin, quiero iniciar sesión para acceder al panel. | Login exitoso, JWT emitido, redirección a dashboard. | J. Bayona | Hecho |
| HU-02 | Como operador, quiero iniciar sesión para acceder al módulo de entrada. | Login con rol vigilante funcional, bloqueo con 401 por credenciales inválidas. | J. Bayona | Hecho |
| HU-03 | Como operador, quiero que el sistema capture la placa automáticamente al entrar un vehículo. | Detección por frame, envío al backend, control de duplicados activo. | J. Bayona | Hecho |
| HU-04 | Como operador, quiero registrar manualmente la placa cuando la cámara falla. | Formulario de registro manual funcional en UI de admin. | J. Bayona | Hecho |
| TT-01 | Pruebas del módulo de autenticación. | Login y bloqueo documentados con pytest. | D. Arévalo | Hecho |
| TT-02 | Pruebas del módulo de registro de entrada. | Captura automática y manual cubiertas. | D. Arévalo | Hecho |

5. Arquitectura Implementada

La arquitectura del Sprint 1 sigue un patrón de microservicios SOA. Hay un backend central en FastAPI, dos microservicios independientes (uno de entrada y uno de salida de vehículos), un frontend React servido por Nginx, y una base de datos MySQL compartida. Los microservicios no hablan directamente entre sí: todo pasa por el backend principal.

Figura 1. Diagrama de flujo de servicios — Sprint 1

Servicios Docker (docker-compose.yml)

| Servicio | Tecnología | Puerto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| backend | FastAPI (Python) | 8000 | API principal: auth, eventos, turnos, usuarios. |
| vehicle-exit-service | FastAPI (Python) | 8010 | Detección de placas en salida + reenvío al backend. |
| vehicle-entry-service | FastAPI (Python) | 8011 | Detección de placas en entrada + reenvío al backend. |
| frontend | React 18 + Nginx | 5173 | Login, dashboard admin, cámara y registro. |
| db | MySQL 8 | 3306 | Base de datos con esquema y migraciones aplicadas. |

6. Implementación Técnica

6.1 Backend principal (nuvora-backend)

El backend espera activamente a que la base de datos esté lista antes de arrancar (wait_for_database), evitando race conditions típicos en compose. Al iniciar, crea los usuarios por defecto de forma idempotente usando hash pbkdf2:sha256. La sesión se maneja con JWT HS256 y hay guards por rol: require_admin, require_cajero, require_vigilante. La comunicación interna con los microservicios se protege con una API Key en el header X-API-Key.

Endpoints principales implementados:

- POST /api/users/login — autenticación y emisión de JWT.

- GET /api/users/me — datos del usuario activo.

- POST /api/events/vehicle-exit — recepción de eventos de salida.

- POST /api/events/vehicle-entry — recepción de eventos de entrada.

- Módulo de turnos de caja con inicio/cierre, cálculo de monto_total y total_vehiculos.

6.2 Microservicio SOA de salida (vehicle-exit-service)

Está dividido en capas: main.py maneja la API y el ciclo de vida, service.py contiene las reglas de negocio, detector.py integra el ALPR (mock o fast-alpr real), y backend_client.py es el cliente HTTP hacia el backend. El flujo manual recibe la placa vía POST, la valida, aplica el filtro anti-duplicado (DuplicateEventGuard) y reenvía al backend. El modo automático corre un CameraWorker con OpenCV que detecta frames y filtra por confianza mínima.

6.3 Microservicio SOA de entrada (vehicle-entry-service)

Arquitectura espejo al de salida, lo que simplifica el mantenimiento. La ruta principal POST /api/v1/vehicle-entries envía el evento a POST /api/events/vehicle-entry. Mismo patrón de anti-duplicado por ventana temporal y endpoint detect-frame para detección desde el navegador.

6.4 Frontend (nuvora-frontend)

Stack: React 18 + Vite, servido por Nginx dentro de su propio contenedor. El login maneja validaciones, errores y resolución de rol. El dashboard de admin incluye lectura del estado del exit-service, lista de eventos recientes, registro manual de salida y captura de cámara con envío de frame para detección automática. Los proxies de Nginx están configurados así: /api/* va al backend, /exit-api/* al servicio de salida, /entry-api/* al de entrada.

7. Modelo de Datos y Migraciones

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| usuarios | Usuarios del sistema con rol, estado activo y credenciales. |
| clientes | Registro de clientes del parqueadero. |
| vehiculos | Vehículos registrados con placa y asociación al cliente propietario. |
| turnos | Turnos de caja con inicio, cierre, monto total y total de vehículos. |
| tickets | Registro de entradas y salidas con hora, tarifa y turno asociado. |
| cierres_caja | Consolidación de cierres contables por turno. |

Figura 2. Esquema de base de datos

8. Seguridad Implementada

| Mecanismo | Descripción |
| --- | --- |
| Password Hashing | pbkdf2:sha256 vía werkzeug para almacenamiento seguro de contraseñas. |
| JWT de sesión | Token HS256 emitido al hacer login, incluye rol y opcionalmente turno_id al abrir turno. |
| API Key interna | Header X-API-Key para comunicación entre microservicios y backend. Validado con verify_service_api_key. |
| Control por rol | Guards require_admin, require_cajero, require_vigilante aplicados en los endpoints sensibles. |

Pendientes de seguridad para producción:

- Rotación de SECRET_KEY y SERVICE_API_KEY hacia variables de entorno seguras o vault.

- Restricción de CORS a dominios específicos.

- Rate limiting y auditoría de accesos.

9. Pruebas y Validación

9.1 Pruebas automatizadas

| Archivo | Caso de prueba | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| vehicle-exit-service/tests/test_service.py | Forward del primer evento | Unitaria | Pasa |
| vehicle-exit-service/tests/test_service.py | Bloqueo de duplicado en ventana | Unitaria | Pasa |
| vehicle-exit-service/tests/test_api.py | Health check | API | Pasa |
| vehicle-exit-service/tests/test_api.py | Registro exitoso de salida | API | Pasa |
| vehicle-exit-service/tests/test_api.py | Error backend → 502 | API | Pasa |
| vehicle-exit-service/tests/test_api.py | Detección por frame | API | Pasa |
| vehicle-entry-service/tests/test_service.py | Forward del primer evento de entrada | Unitaria | Pasa |
| vehicle-entry-service/tests/test_api.py | Registro exitoso de entrada | API | Pasa |

9.2 Cobertura funcional validada en demo

- Login funcional con roles admin y operador.

- Rechazo por credenciales inválidas con HTTP 401.

- Envío de eventos de salida/entrada al backend con normalización de placa.

- Detección básica por cámara — flujo de integración completo validado.

10. Instrucciones de Ejecución

Opción A — Docker (recomendado)

Desde el directorio SRC/, correr: docker compose up --build

URLs del stack

| Servicio | URL |
| --- | --- |
| Frontend | http://localhost:5173 |
| Backend API Docs | http://localhost:8000/docs |
| Exit Service Health | http://localhost:8010/health |
| Entry Service Health | http://localhost:8011/health |

Ejecución de pruebas:

- cd SRC/vehicle-exit-service && pytest

- cd SRC/vehicle-entry-service && pytest

11. Riesgos y Deuda Técnica

| # | Riesgo / Deuda | Área | Impacto | Sprint objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precisión ALPR depende de calidad de cámara y condiciones de luz. | ALPR / Hardware | Alto | Sprint 2 |
| 2 | Ciclo completo ticket (entrada → salida → cobro) sin persistencia final. | Backend / Negocio | Alto | Sprint 2 |
| 3 | Secretos configurados para dev (SECRET_KEY, SERVICE_API_KEY). | Seguridad | Medio | Sprint 2 |
| 4 | Sin pruebas E2E frontend → microservicio → backend → DB. | QA | Medio | Sprint 2 |
| 5 | Carga académica del equipo puede reducir el tiempo disponible. | Equipo | Medio | Ongoing |

12. Definición de Terminado (DoD) — Sprint 1

| Criterio DoD | Responsable | Cumplido |
| --- | --- | --- |
| Incremento desplegable en entorno local con Docker. | Todo el equipo | Sí |
| Funcionalidad principal demostrable en Sprint Review. | Deyvid Cruz | Sí |
| Pruebas unitarias y de API de microservicios ejecutables. | Daniel Arévalo | Sí |
| Documentación funcional y técnica disponible. | Daniel Arévalo | Sí |
| Stakeholder validó y aceptó el MVP presentado. | Deyvid Cruz | Sí |